| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程 环境监测及环境保护验收项目 水生生态现状调查与专题评价报告采购询价文件 |  |
| 采购编号：CG-2020-012 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	2

第三章  采购需求	7

第四章  响应文件格式	10

响应函	11

分项报价表	12

法定代表人身份证明书	13

法定代表人授权书	14

其 他 文 件	15

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就湖北省碾盘山水利水电枢纽工程环境监测及环境保护验收项目水生生态调查报告进行采购询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程环境监测及环境保护验收项目

2、采购编号：CG-2020-012

3、采购内容：水生生态现状调查与专题评价报告。

4、项目基本情况：湖北省碾盘山水利水电枢纽工程位于汉江下游湖北省钟祥市境内，位于湖北省中部，是汉江流域规划开发实施的梯级电站之一，坝址以上流域面积14.03万km2，为径流式电站，枢纽开发任务以发电、航运为主，兼顾灌溉、供水，为南水北调中线一期引江济汉工程良性运行创造条件。水库正常蓄水位50.72m，相应库容8.77亿m3，死水位50.32m，水库调节性能为日调节，电站装机容量为180MW，多年平均发电量约6.16亿kW·h，保证出力47.6MW（保证率P=90％）工程等别为I等，属大（2）型水库，泄水闸、厂房、船闸、连接重力坝段、鱼道为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。工程总投资约606305万元，施工总工期为52个月。

- 二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有类似项目业绩和履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目不接受联合体投标。

- 三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间及地点：登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2020年9月23日9时整。

2、响应文件递交地点：武汉市武昌区中南二路2号

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号

联 系 人：文工                 联系电话：027-87335849

- 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1）

2、响应函(格式详见附件 2）

3、分项报价表  (格式详见附件 3）

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4）

5、授权委托书(格式详见附件 5）

6、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记等；

b、本次询价同类项目业绩表。

注：以上文件均须装订成册，密封后骑缝加盖公章。

- 二、报价要求

1、本次采购限价玖拾捌万伍仟元（￥985,000.00），报价货币为人民币，总价应包含增值税价格。

2、采购报价为费用总额，包括完成服务内容所需一切费用。

- 三、采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）对有效的《响应文件》进行评估和比较；

（2）评审时将综合考虑以下因素；

a.价格（投标人所提供的服务质量相等时，优先考虑报价低的为成交人）；

b.技术方案可行性、质量、工期保证措施及服务承诺；

c.投标人综合实力，类似项目业绩和商务条款响应情况；

具体评审细则见下表。

表1 评审细则一览表

| 序号 | 明细 |  | 评审内容和标准 | 满分值（分） | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 报价最低者得满分，以最低价为基准，报价每高1%（不满1%按1%计）降2分。 | 35 |  |
| 2 | 技术方案可行性、质量及工期保证措施服务承诺 | 技术方案可行性 | 要求投标人针对招标内容，制定可行的水生生态调查方案，根据其科学、合理情况，分别进行评分。 | 25 |  |
| 3 |  | 工期安排 | 要求投标人按照招标文件规定的工期，编制工作进度计划，根据其可行性，分别进行评分。 | 10 |  |
| 4 | 投标人综合实力 | 业绩 | 拥有1项类似业绩可得4分，投标人含5项及以上相关业绩可得满分。 | 20 |  |
| 5 | 投标文件质量 |  | 要求投标人投标文件格式排版精美，根据其投标文件排版，分别进行评分。 | 10 |  |

（3）确定成交候选人的排名。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给其他任何响应人。

- 四、成交及合同授予

1．成交原则

1）合同将授予评审中被评为排名第一的投标人。

2）合同生效后，如果已成交的投标人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在正式评审之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向成交人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未成交的投标人，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

5.合同款支付方式

合同款由甲方分年度分次支付给乙方，乙方应根据甲方要求，开具相应的增值税专用发票交予甲方。

1）第一次付款：本合同生效后，并在甲方收到项目建设方环境监测及环保验收第一笔款后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；

2）第二次付款：乙方提交第一、第二年度水生生态调查成果及报告，并满足项目竣工环保技术要求后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；

3）第三次付款：乙方提交第三年度水生生态调查成果及报告，并满足项目竣工环保技术要求后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；

4）第四次付款：成果提交甲方且通过项目竣工环保验收后，并在甲方收到建设方环境监测及环保验收尾款后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的40%。

# 第三章  采购需求

- 一、工程概况与采购范围

1．工程概况

汉江是长江中游最大的支流，汉江流域位于东经106°12′～114°14′，北纬30°08′～34°11′之间，包括陕西省南部、河南省西部、湖北省北部及中部、四川省东北部和甘肃省东南部。汉江北以秦岭、外方山、伏牛山与黄河流域为界，东北以伏牛山、桐柏山与淮河流域为界，西南以米仓山、大巴山、荆山与嘉陵江、沮漳河为界，东南为江汉平原，水系纷繁，与长江干流无明显天然分界。

碾盘山水利水电枢纽工程位于汉江中游钟祥市境内，介于雅口枢纽和兴隆枢纽之间，上距雅口枢纽58km，下距兴隆枢纽116km，坝址控制流域面积14.03万km2，约占汉江全流域集水面积的88.3%，坝址多年平均流量1590m3/s，多年平均径流量502亿m3。碾盘山库区支流包括蛮河、利河、丰乐河等，其中较大支流主要为蛮河。

碾盘山枢纽工程是综合利用的水利工程，主要任务是以发电、航运为主，兼顾灌溉、供水，为南水北调中线一期工程的引江济汉工程良性运行创造条件。

2．采购范围

开展碾盘山水利水电枢纽工程水生生态调查与评价工作，为本项目水生生态环境监测及环保验收措施提供技术支撑。

- 二、具体技术内容及要求

1．技术服务内容

根据项目需要开展水生生态要素监测、鱼类种群动态及群落组成变化调查、鱼类产卵场监测、增殖放流效果监测、过鱼效果调查评价及相关报告编制，具体如下：

（1）水生生态要素监测

1）调查断面：雅口航运枢纽至兴隆坝址的汉江干流及区间汇入的蛮河和俐河等支流。调查范围干流依次有:雅口坝址、胡集关山渡口、碾盘山坝址、钟祥、塘港、襄河渡口，沙洋、兴隆坝上、兴隆坝下共9个断面，支流有俐河和蛮河2个断面。在实际工作中调查断面可根据具体情况略有调整。

2）调查内容：水文、水动力学特征，水化学（主要为N、P各种形式组分动态）；浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物的种类、分布密度、生物量与水温及流态等的变化关系。

3）调查时间：

① 施工期监测第1、3年，4月、10月各监测一次。

② 工程试运行后监测一次

（2）鱼类种群动态及群落组成变化

1）调查范围：重点崔家营枢纽至兴隆枢纽库尾的汉江干流以及区间各支流等渔获物调查统计水域；鱼类早期资源监测在钟祥、汉川各设置1个监测断面，并在以上河段进行必要的流动监测。

2）调查内容：鱼类的种类组成、种群结构、资源量的时空分布及累积变化效应，重点监测目前在雅口库区和坝下干流的鱼类种群动态及群落构成的变化趋势，分析鱼类种类的变化趋势。

3）调查时间：

① 施工期监测第1、3年，10~11月进行，每月20天左右。

② 工程试运行后监测一次。

（3）鱼类产卵场监测

1）监测断面：胡集、钟祥、马良

2）监测内容：早期资源种类组成与比例、时空分布、早期资源量、水文要素（温度、流速、水位）、产卵场的分布与规模变化、繁殖时间和繁殖种群的规模。

3）调查时间：

① 施工期监测第1、3年，鱼类产卵场监测在3~7月进行，年监测天数不少于60天。

② 工程试运行后监测一次。

（4）增殖放流效果监测

1）监测内容：根据标志放流鱼类的调查监测，了解放流鱼类种群动态

2）调查时间：工程试运行后监测一次。

（5）过鱼效果监测

1）监测内容：①过鱼种类；②过鱼数量；③过鱼规格；④鱼类发育情况；⑤昼夜过鱼规律；⑥不同进口进鱼情况；⑦不同工况进鱼情况等；⑧坝下鱼类集群及分布。

2）调查时间：工程试运行后监测一次。

2．技术服务成果

编制碾盘山水利水电枢纽工程施工期及试运行期水生生态调查与评价年度报告及相关图件，提交现场调查数据，包括原始纸质版及录入电子版（excel）数据及工作照片。

3．技术服务标准

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》要求，公正、客观、科学、全面的开展技术服务工作。所提交的技术成果数据真实可靠，内容完整详实，分析准确严密，出版精美规范，符合水利水电项目竣工环境保护验收领域的技术要求。

4．服务时间

根据水生生态调查方案中要求的调查时间进行水生生态各要素的监测，服务期限自合同签订日起，按照竣工环保验收专家评审要求修改直至通过验收为止。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了           询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写                    元（小写：￥              ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 分项报价表

响应人名称：                           报价单位：元

| 序号 | 服务项目 | 拟投入人员 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．响应人应针对根据项目投入实际,分项报出总报价组成，表格可自行制定；

2．如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

附件4：

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:(盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的              （项目名称）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## 其 他 文 件

一、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记证等；

b、本次询价同类项目业绩表（附合同或项目报告扫描件）；

c、拟投入的主要技术设备列表（包括软硬件等）

二、技术方案，包括但不限于：

a、 对项目的分析概述；

b、 对技术需求响应；

c、 拟投入人员；

d、 质量、工期保证措施；

f、 相关承诺；

e、 其他需说明的内容。

三、格式自定