| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 十巫南高速隧道及高边坡检测监测项目 劳务服务询价采购文件 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园7-1栋 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、响应文件的递交	2

四、联系方式	2

第二章  采购须知	3

一、响应文件组成	3

二、服务范围、内容及要求	3

三、报价要求	4

四、采购评审	5

五、成交及合同授予	6

第三章  合同条款及格式	8

一、劳务服务的内容、方式和要求	8

二、委托方（甲方）的责任、权利和义务	8

三、受托方（乙方）的责任、权利和义务	8

四、合同价款及支付方式	9

五、违约金或者损失赔偿额的计算	10

六、争议的解决办法	10

七、保密	10

八、其它	10

第四章  响应文件格式	12

（一）响应函	13

（二）分项报价表	14

（三）法定代表人身份证明书	16

（四）法定代表人授权书	17

（五）供应商资格证明文件	18

（六）拟投入本项目劳务人员一览表	19

（七）拟投入本项目交通车辆一览表	20

（八）投标人业绩情况表	21

（九）技术文件	22

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司（以下简称“采购方”）拟就十巫南高速隧道及高边坡检测监测项目劳务服务（以下简称“本项目”）进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：十巫南高速隧道及高边坡检测监测项目劳务服务。

2、项目地点：湖北省十堰市竹溪县。

3、采购编号：CG-2024-013。

4、工作周期：自合同签订开始至现场隧道及高边坡检测监测工作全部结束，采购方同意退场为止，预计服务期36个月，具体以实际为准。

5、工作内容：本项目划分为2个包，其中1包负责十巫南高速三标、四标隧道及高边坡检测监测项目劳务服务；2包负责十巫南高速六标隧道及高边坡检测监测项目劳务服务（具体工作量详见第二章 采购须知）。供应商可以同时参加两个包的响应，但最多只能中一个包。

6、最高投标限价：1包：3473040元；2包：1335672元。供应商报价不得高于所投标段总价及单价最高投标限价，否则其响应文件将被否决。

- 二、供应商资格要求

1、须是在中国境内依法注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，并且经营范围需包含劳务服务。

2、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单和“国家企业信用信息公示系统”网站严重违法失信名单（黑名单）。

3、配置能满足施工质量及进度要求的劳务人员、辅助设备及车辆等。

（1）1包劳务人员至少10人，交通车辆2台；2包劳务人员至少4人，交通车辆1台。劳务人员食宿、交通等一切费用自理。

（2）劳务人员安全保障由乙方全权负责。

4、近五年（2019年12月24日至今）至少承担过1项公路隧道或高边坡检测监测劳务服务项目。

5、本次招标不接受联合体投标。

- 三、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年12月25日10时整。

2、响应文件递交地点：武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园7-1栋313办公室。

3、响应文件份数：正本1份、副本1份。

4、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 四、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园7-1栋

联 系 人：    魏先生  15972164328      雷女士  18007140301

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1) ；

2、响应函(格式详见附件 2) ；

3、分项报价表(格式详见附件 3) ；

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件 4)；

5、授权委托书(格式详见附件 5) ；

6、供应商资格证明文件，营业执照、税务登记证或三证合一(格式详见附件 6)；

7、拟投入本项目劳务人员一览表（格式详见附件 7）；

8、拟投入本项目交通车辆一览表（格式详见附件 8）；

9、投标人业绩情况表（格式详见附件 9）；

10、技术文件（格式详见附件 10）

- 二、服务范围、内容及要求

1、服务范围

为采购方在十巫南高速隧道及高边坡检测监测项目工作中提供劳务服务。

2、服务地点

湖北省十堰市竹溪县。

3、服务周期

自合同签订开始至现场隧道及高边坡检测监测工作全部结束，采购方同意退场为止，预计服务期36个月，具体以实际为准。

4、服务内容及要求

本项目划分为2个包，其中1包负责十巫南高速三标、四标隧道及高边坡检测监测项目劳务服务；2包负责十巫南高速六标隧道及高边坡检测监测项目劳务服务，具体服务内容如下：

1包劳务服务内容：一是配合完成隧道监控量测工作，负责监测断面测点布设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施；二是配合完成隧道超前地质预报及质量检测工作，完成现场测点测线布置、辅助照明、托举设备、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，以及安全警示标志的收放、交通组织、及检测过程中安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施；三是配合完成高边坡监测及锚杆拉拔工作，完成现场测点埋设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施。所有劳务服务费用为包干价（包括劳务服务过程需要的交通费、住宿、餐饮等一切费用）。

2包劳务服务内容：一是配合完成隧道监控量测工作，负责监测断面测点布设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施；二是配合完成隧道超前地质预报工作，完成现场测点测线布置、辅助照明、托举设备、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，以及安全警示标志的收放、交通组织、及检测过程中安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施；三是配合完成高边坡监测工作，完成现场测点埋设、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施。所有劳务服务费用为包干价（包括劳务服务过程需要的交通费、住宿、餐饮等一切费用）。

- 三、报价要求

1、采购报价为费用总额，包括完成该项目分包内容所需一切费用，其中1包最高限价：3473040元；2包最高限价：1335672元。

2、本次报价货币为人民币，单价和总价应包含增值税。

| 表1 1包工作内容及限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 工作内容 |  | 劳务辅助工作内容 |  | 单位 | 数量 | 含税单价限价（元） | 小计（元） |
| 三 | 隧道监控量测 |  | 监测断面测点布设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等 |  | 米 | 7570 | 60 | 454200 |
|  | 隧道超前地质预报 |  | 现场测点测线布置、辅助照明、托举设备、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，以及安全警示标志的收放、交通组织、及检测过程中安全维护等 |  | 米 | 7570 | 60 | 454200 |
|  | 隧道质量检测 | 初支质量 |  |  | 米 | 37850 | 4 | 151400 |
|  |  | 锚杆拉拔 |  |  | 根 | 560 | 30 | 16800 |
|  |  | 二衬质量 |  |  | 米 | 37850 | 4 | 151400 |
|  | 高边坡监测 | 位移观测 | 现场测点埋设、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等 |  | 点·次 | 37990 | 20 | 759800 |
|  |  | 沉降板 |  |  | 点·次 | 2992 | 20 | 59840 |
|  | 边坡锚杆拉拔 |  |  |  | 根 | 212 | 80 | 16960 |
| 四 | 隧道监控量测 |  | 同上 |  | 米 | 11737 | 60 | 704220 |
|  | 隧道超前地质预报 |  | 同上 |  | 米 | 11737 | 60 | 704220 |
| 含税总价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 3473040 |
| 表2 2包工作内容及限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段 | 工作内容 |  |  | 劳务辅助工作内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| 六 | 隧道监控量测 |  |  | 同上 | 米 | 7101 | 60 | 426060 |
|  | 隧道超前地质预报 |  |  | 同上 | 米 | 7101 | 60 | 426060 |
|  | 高边坡监测 | 位移观测 |  | 同上 | 点·次 | 21528 | 20 | 430560 |
|  |  | 深层水平位移 |  |  | 米·次 | 13248 | 4 | 52992 |
| 含税总价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 1335672 |

- 四、采购评审

1．评审小组

采购人召集公司评审专家（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）通过审查，对有效的《响应文件》进行评估和比较。不满足如下要求的视为无效。

①《响应文件》密封正常；

②投标人名称与营业执照一致；

③投标文件格式、内容符合第四章“响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨；

④按要求填报了投标报价（包括大小写），且仅有一个报价，报价不得高于所投标段总价及单价最高投标限价；

⑤满足第一章中规定的供应商资格要求。

（2）本次评审采用综合评估法，评审小组依据表3的评估办法计算各候选人得分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后 2 位，四舍五入），满分 100 分。

（3）评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

评分内容和标准如下：

表3 评分内容和标准一览表

| 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评审 （50分） | 报价得分 | 50 | 投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50×100%。 |
| 商务评审 （30分） | 拟派项目劳务人员 | 15 | 参与本项目的劳务人员配备齐全，满足基本人员要求得11分，每增加1名加2分，最多加4分。 |
|  | 企业业绩 | 15 | 投标人近5年承担过公路工程隧道或高边坡检测监测劳务服务项目1个业绩得9分，每增加1个加3分，最多加6分。 |
| 技术评审 （20分） | 现场检测服务协作计划、人员分工 | 4 | 服务计划和人员分工等内容一般的得 2 分；比较合理可行的得3分；合理可行的得 4 分。 |
|  | 质量保证措施 | 4 | 质量保证措施等一般的得 2 分；比较合理可行的得 3 分；合理可行的得 4 分。 |
|  | 安全保证措施 | 4 | 安全保证措施等一般的得 2 分；比较合理可行的得 3 分；合理可行的得 4 分。 |
|  | 廉政保证措施 | 4 | 廉政保证措施等一般的得 2 分；比较合理可行的得 3 分；合理可行的得 4 分。 |
|  | 劳务人员工资发放保证措施 | 4 | 劳务人员工资发放保证措施等一般的得 2 分；比较合理可行的得 3 分；合理可行的得 4 分。 |

3．保密

（1）采购人不得将潜在供应商的任何情况透露给任何其他人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给其他任何响应人。

- 五、成交及合同授予

1．成交原则

1）合同将授予评审中被评为排名第一的投标人。

2）合同生效后，如果已成交的投标人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在正式评审之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向成交人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未成交的投标人，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  合同条款及格式

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关劳务服务的法律法规要求，本着平等、自由、诚实信用原则，经双方平等协商后，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就                         （项目名称）劳务协作事宜达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、劳务服务的内容、方式和要求

1、项目名称：                   。

2、项目地点：                   。

3、服务周期：                   。

4、工作内容：                   。

- 二、委托方（甲方）的责任、权利和义务

1、安排专人负责为乙方提供必要的设计参数、设计图纸及实施方案，并及时通知乙方进行现场隧道或高边坡检测监测劳务协作工作。

2、负责协调好相关工作，创造良好便利的工作环境，确保现场检测工作顺利开展。

3、有权对乙方资金、人员、设备、办公场地等基本情况进行必要的监督。

4、按合同规定向乙方支付劳务服务费。

- 三、受托方（乙方）的责任、权利和义务

1、配合完成隧道监控量测工作，负责监测断面测点布设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施。

2、配合完成隧道超前地质预报及质量检测工作，完成现场测点测线布置、辅助照明、托举设备、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，以及安全警示标志的收放、交通组织、及检测过程中安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施。

3、配合完成高边坡监测及锚杆拉拔工作，完成现场测点埋设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等工作，并配备通勤车、运输车和相关设施。

4、负责人员、设备等财产的安全管理、及时预见和防范可能出现和发生的任何风险；乙方负责为自有设备和人员办理保险和缴纳税费等费用，费用自行承担。

5、根据甲方提供的施工计划和监理、业主的要求，及时调度和安排现场工作，并保证劳务人员、机械配备满足施工需求，不得以任何理由拖延工作任务，拖延工作任务损失由乙方按2000元/天负责赔偿。

6、应按照有关标准、规范，认真负责地开展隧道超前地质预报及监控量测劳务协作工作，不得弄虚作假，乙方应对工作质量负责。

7、乙方施工现场必须做到文明施工，防止质量、安全事故的发生。因乙方自身原因造成的质量、安全事故，由乙方承担相关责任及费用。

8、每次测点布设完毕后及时向甲方报告，并接受甲方对测点布设质量的检查；

9、自行解决乙方人员食宿及生活用水用电，费用自行承担。

10、乙方应按有关法律、法规的规定缴纳相关税费。本合同单价中已含税金，所有税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。

11、乙方必须对进场工作人员的安全负责，承担因管理不善以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员伤亡事故责任及费用。

12、制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果因乙方原因发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备损坏及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。

13、乙方应积极与甲方联系，得到通知后24小时内必须进场开展劳务协作工作，不得影响检测工期。

14、乙方应确保劳务人员工资及时发放。

- 四、合同价款及支付方式

1、经双方友好协商，最终确定本项目劳务服务不含税总价为           元（大写：    整），税金    元（税率  ），含税总价为      元（大写：    ），包括本合同所发生的一切费用。结算合同总额按实际发生劳务服务工程量据实计算。

2、支付方式：

劳务服务费由甲方分期支付乙方,乙方应在甲方付款前向甲方提供正规增值税专用发票。具体支付方式和时间如下：

（1）双方根据计量周期对劳务服务工程量据实结算，在甲方已收到本项目计量周期工程款，根据回款进度，同比例向乙方支付劳务服务费。若乙方没有提交发票或提供的发票不合规时，甲方有权延期付款且无需承担延期付款违约责任。

（2）计量周期为：       。

- 五、违约金或者损失赔偿额的计算

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款承担违约责任。

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但并非乙方原因造成），甲方除应按乙方完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向乙方支付违约金。

2、在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同（但并非甲方原因造成），乙方除应全部退还甲方已支付的费用外，还应按合同价的10%向甲方支付违约金。

3、如果乙方将劳务工作任务转包或未经甲方同意私自分包，甲方有权中止合同，且乙方按合同价的10%计赔偿甲方。

4、若乙方未能按期派驻劳务人员到现场进行劳务服务工作（甲方同意延长期限的除外），则每延期1天，甲方处罚乙方2000元，并且甲方可以中止合同。

5、乙方若在劳务服务工作中弄虚作假、编制资料或因劳务服务工作中的疏忽而造成一般质量事故的，乙方除免收该部分服务费外，乙方还应承担赔偿责任。如果因此给甲方的信誉、资质造成影响，甲方可以加大处罚。

- 六、争议的解决办法

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，由武汉市仲裁委员会进行仲裁。

- 七、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 八、其它

1.本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方完成合同规定的全部劳务工作，甲方付清余款后自行失效。

3.本合同一式  份,甲乙双方各执  份。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目名称：                    （  包）

供应商名称（盖章）

年   月   日

附件2：

## （一）响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了         （项目名称）（  包）询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写       元（小写：￥             ）（含开具增值税专用发票，税率     %）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## （二）分项报价表

| 1包报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 工作内容 |  | 劳务辅助工作内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） |
| 三 | 隧道监控量测 |  | 监测断面测点布设、仪器设备搬运、辅助记录、安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等 | 米 | 7570 |  |  |
|  | 隧道超前地质预报 |  | 现场测点测线布置、辅助照明、托举设备、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，以及安全警示标志的收放、交通组织、及检测过程中安全维护等 | 米 | 7570 |  |  |
|  | 隧道质量检测 | 初支质量 |  | 米 | 37850 |  |  |
|  |  | 锚杆拉拔 |  | 根 | 560 |  |  |
|  |  | 二衬质量 |  | 米 | 37850 |  |  |
|  | 高边坡监测 | 位移观测 | 现场测点埋设、仪器设备搬运、辅助记录、检测平台搭设及拆除，安全警示标志的收放、交通组织、及现场安全维护等 | 点·次 | 37990 |  |  |
|  |  | 沉降板 |  | 点·次 | 2992 |  |  |
|  | 边坡锚杆拉拔 |  |  | 根 | 212 |  |  |
| 四 | 隧道监控量测 |  | 同上 | 米 | 11737 |  |  |
|  | 隧道超前地质预报 |  | 同上 | 米 | 11737 |  |  |
| 含税总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费（ %税率） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此分项报价表中工程数量为固定数量，响应人不得更改；

2．响应人应根据此分项报价表，分项报出总报价组成；

3．如果不按照上述要求提供“分项报价表”，将被视为未实质性响应《采购文件》。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

| 2包报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 工作内容 |  | 劳务辅助工作内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） |
| 六 | 隧道监控量测 |  | 同上 | 米 | 7101 |  |  |
|  | 隧道超前地质预报 |  | 同上 | 米 | 7101 |  |  |
|  | 高边坡监测 | 位移观测 | 同上 | 点·次 | 21528 |  |  |
|  |  | 深层水平位移 |  | 米·次 | 13248 |  |  |
| 含税总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费（ %税率） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此分项报价表中工程数量为固定数量，响应人不得更改；

2．响应人应根据此分项报价表，分项报出总报价组成；

3．如果不按照上述要求提供“分项报价表”，将被视为未实质性响应《采购文件》。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

附件4

## （三）法定代表人身份证明书

姓名:         性别:        年龄:       职务:

系    (单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## （四）法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的           （项目名称）（  包）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## （五）供应商资格证明文件

根据第一章“供应商资格要求”提供相应的资格证明材料，格式自拟。

附件7

## （六）拟投入本项目劳务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上表须列入拟投入本项目的所有人员，格式可扩展。

2、以上人员应附身份证等复印件。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

附件8

## （七）拟投入本项目交通车辆一览表

| 序号 | 车辆名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上表须列入拟投入本项目的所有交通车辆，格式可扩展。

2、以上车辆应附行驶证等复印件。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

附件9

## （八）投标人业绩情况表

| 项目名称 | 业主名称 | 业主地址 | 业主联系人 | 联系电话 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：随后应附业绩证明文件（合同复印件或中标通知书）。

响应单位:                   (盖章)

法定代表或委托代理人:                (签字)

日期:    年   月   日

附件10

## （九）技术文件

1、工作协作计划、人员分工

2、质量保证措施

3、安全保证措施

4、廉政保证措施

5、劳务人员工资发放保证措施